# OlistOps Agent

基于真实电商数据的本地企业 Agent：项目计划与实施指南

项目讨论稿 v1.0

2026-07-24

# 目录

| 章节 | 内容 | 章节 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如何使用本文件 | 16 | MCP 兼容层 |
| 2 | 执行摘要 | 17 | 前端计划 |
| 3 | 从 BrainHub 继承什么 | 18 | 可观测性与 Trace |
| 4 | 企业 Agent 方向对齐 | 19 | 安全与治理 |
| 5 | 业务场景与用户故事 | 20 | 测试策略 |
| 6 | 数据方案 | 21 | 10 周实施路线图 |
| 7 | 知识库方案 | 22 | MVP 与最终版验收 |
| 8 | 系统架构 | 23 | 推荐仓库结构 |
| 9 | Agent 工作流设计 | 24 | 开发工作规范 |
| 10 | 安全结构化数据分析 | 25 | 风险、取舍与回退 |
| 11 | Model Gateway 与 4060 | 26 | 演示与作品集包装 |
| 12 | RAG 与算法实验 | 27 | 面试问题 |
| 13 | 可选机器学习扩展 | 28 | 第一批开发 Issue |
| 14 | 数据库与对象模型 | 29 | 最终决策清单 |
| 15 | API 设计 | A–C | 配置、报告模板、参考资料 |

项目定位：这是一个面向 AI 应用开发、Agent 开发和 AI 应用算法岗位的作品集项目。它不复制大型企业平台的服务数量，而是保留企业 Agent 最有价值的能力：模型路由、工具调用、知识检索、会话状态、人工审批、可观测性、评测、安全边界和本地部署。

固定场景：使用 Olist 发布的真实匿名电商订单数据，构建“履约与客户体验分析 Agent”。系统能够联合分析订单、配送、卖家、支付、商品和评论数据，检索运营知识，生成有证据的诊断报告，并对写操作执行人工审批。

# 1. 如何使用本文件

本文件同时承担四个角色：

- 产品需求文档：说明系统解决什么问题、服务谁、哪些功能属于范围内。

- 技术设计文档：给出架构、数据模型、Agent 状态图、RAG、工具和接口设计。

- 开发计划：给出 10 周兼职节奏、每阶段产出和验收标准。

- 作品集指导：说明如何做评测、录屏、写简历、准备面试和避免项目“只有界面没有指标”。

建议开发时将本文件拆成仓库中的 docs/product.md、docs/architecture.md、docs/evaluation.md 和 docs/runbook.md。第一版先严格按照“必须项”完成；“增强项”只有在 MVP 已通过验收后再做。

# 2. 执行摘要

## 2.1 最终项目名称

中文名：OlistOps 企业经营分析智能体
英文名：OlistOps Agent — E-commerce Fulfillment & Customer Experience Copilot

## 2.2 一句话介绍

基于真实匿名电商订单和客户评论数据，使用可恢复 Agent 工作流联合执行结构化指标分析、混合 RAG、证据校验和报告生成，并支持 RTX 4060 本地模型与云端模型切换。

## 2.3 为什么选择这个场景

这个场景同时满足“真实数据、业务闭环、算法可评测、工程可演示”四个条件：

- Olist 数据集包含约 10 万笔 2016—2018 年订单，可从订单状态、价格、支付、运费、客户和卖家位置、商品属性、配送时间和客户评论等维度进行分析；数据为真实商业数据但已经匿名化。[W1]

- 数据集按多个相关 CSV 组织，并采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可；适合非商业学习和作品集使用，但公开发布时必须保留署名、非商业和相同方式共享要求。[W2]

- 数据中既有结构化表，也有评论文本，能够自然展示 SQL/指标工具、文本检索、Embedding、Reranker、报告生成和 Agent 编排。

- 数据没有可靠的实时库存量，因此本项目明确不宣称“库存预测”，避免为了场景完整而虚构字段。

## 2.4 对目标岗位的价值

| 目标岗位 | 项目重点 | 可展示证据 |
| --- | --- | --- |
| AI 应用开发工程师 | FastAPI、Agent 工作流、SSE、工具调用、RAG、数据库、Docker | 可运行系统、接口文档、Trace、部署说明 |
| Agent 开发工程师 | 状态图、Checkpoint、HITL、工具权限、失败恢复、MCP 兼容 | 工作流图、审批演示、工具协议和执行记录 |
| AI 应用算法工程师 | 混合检索、Reranker、评测集、消融实验、Bad Case | Recall@K、MRR、nDCG、忠实度和实验报告 |
| RAG 算法工程师 | Chunk、Embedding、融合检索、证据门控、拒答 | 标注集、检索对照实验、引用覆盖率 |
| 偏传统算法岗位 | 延期/差评预测、特征工程、校准和解释 | LightGBM/CatBoost 基线、PR-AUC、SHAP |

本项目不是大模型预训练项目，也不应包装为“训练了企业大模型”。它更准确的定位是：AI 应用算法 + Agent 工程 + 本地部署。

# 3. 从 BrainHub 继承什么，舍弃什么

用户提供的 BrainHub 文档展示了一个完整的企业级 AI 平台：统一 Gateway 和身份体系、多模型管理、Digital Employee、原生 Agent Engine、Knowledge Service，以及 PostgreSQL、Redis、MinIO、Milvus 等数据组件。原生 Agent 链路包括模型、Tool、Skill、Knowledge、Memory、Workspace 和 Subagent；知识服务包括解析、切片、Embedding、混合检索和 Reranker。[B1]

## 3.1 必须继承的能力模型

| BrainHub 能力 | OlistOps 的保留方式 |
| --- | --- |
| 统一入口与可信身份 | 合并到 FastAPI 中间件；使用本地用户/API Key，不复制完整 SSO |
| 模型配置与 OpenAI-compatible 接口 | 建立 Model Gateway，支持 Ollama 和云端 Provider |
| Agent 会话、上下文和 SSE | 保留 Session、Message、Run、事件流和取消机制 |
| Tool | 保留工具注册、参数校验、超时、权限和执行日志 |
| Skill | 简化为版本化 Prompt/Workflow 配置，不做技能市场 |
| Knowledge/RAG | 保留上传、切片、向量、全文检索、融合和引用 |
| Memory | MVP 只保留会话记忆和少量用户偏好；长期语义记忆后置 |
| Workspace | 保留受限文件目录和报告产物管理 |
| Subagent | MVP 不做多 Agent 群聊；只预留 specialist 节点 |
| API Key/开放能力 | 保留简单 API Key，便于脚本或第三方调用 |
| Trace/Token | 强化为核心模块，而不是只记录普通日志 |

## 3.2 明确舍弃的企业规模基础设施

- 不运行 5 个后端和 3 个前端。

- 不复制复杂角色、菜单和 SSO 管理后台。

- 不依赖外部 OpenClaw Gateway。

- 不在 MVP 引入 Milvus、MinIO、Redis 和 Kubernetes。

- 不做员工市场、技能市场、频道、团队和定时任务中心。

- 不做“Agent 自主执行任意命令”或无限 ReAct 循环。

核心原则是：保留企业能力，缩减企业规模。

# 4. 与当前企业 Agent 方向的对齐

当前 Agent 工程正在从“让模型无限思考并调用工具”转向“可恢复、可审批、可观测、可评测的工作流”。LangGraph 官方将 durable execution、streaming、human-in-the-loop 和 persistence 作为运行时核心能力，并支持 PostgreSQL Checkpointer。[W3][W4] OpenAI Agents SDK 同样把工具、会话、Guardrail、Handoff、Trace 和敏感工具审批放到运行时层面。[W5][W6]

MCP 被定义为连接 AI 应用与外部数据、工具和工作流的开放标准；本项目不为了“有 MCP”再造一套业务，而是将同一组内部工具通过适配器选择性暴露为本地 MCP Server。[W7]

可观测性和评测也属于第一等功能。Langfuse 将 tracing、datasets、experiments、evaluation 和 human feedback 连接为一个迭代闭环，并支持自托管；Ragas 强调从“凭感觉检查”转向系统化评测。[W8][W9] OpenTelemetry 正在规范模型、Token、检索、工具调用和工具结果等 GenAI 观测字段。[W10]

安全边界按照 OWASP 2025 LLM Top 10 设计，重点覆盖 Prompt Injection、敏感信息泄露、向量/Embedding 弱点、过度代理权限和无界资源消耗。[W11]

## 4.1 对齐矩阵

| 企业前沿能力 | 本项目实现 | 是否进入 MVP |
| --- | --- | --- |
| 可恢复状态工作流 | LangGraph + PostgreSQL Checkpoint | 是 |
| Human-in-the-loop | 写工具在 Approval 节点中断和恢复 | 是 |
| 标准化工具协议 | 内部 Tool Registry + 可选 MCP 暴露 | 是，展示模式 |
| 混合 RAG | PostgreSQL FTS + pgvector + RRF | 是 |
| Reranker | Cross-encoder/云端 Reranker 可插拔 | 第 5 周后 |
| 可观测性 | Run/Step/Tool Trace + Langfuse 可选 | 是 |
| Eval | 固定数据集、检索指标、任务成功率、安全集 | 是 |
| Guardrail | 参数 Schema、权限、Evidence Gate、预算 | 是 |
| 多 Agent | 单工作流 + 专家节点预留 | 否 |
| A2A | 只在路线图中保留 | 否 |

# 5. 业务场景与用户故事

## 5.1 目标用户

核心用户：中小电商运营负责人
他能够读懂业务指标，但不希望手工连接多张订单表、筛选评论和撰写周报。

次要用户：数据分析师或运营专员
他希望快速定位异常，并查看 Agent 使用了哪些数据、SQL、评论和文档依据。

系统管理员：项目演示者本人
负责导入数据、配置模型、创建评测集和查看 Trace。

## 5.2 固定演示任务 A：配送异常根因分析

用户问题：

分析 2018 年 7 月的配送表现，找出延期率最高且订单量不低于 20 的卖家和商品类别，比较延期订单与按时订单的平均评分，并给出改进建议。

系统必须完成：

- 识别时间范围和最小样本数。

- 调用确定性的配送指标工具，而不是让模型随意写 SQL。

- 返回延期率、平均延期天数、样本量和评分差异。

- 检索与物流、包装、发货时效相关的知识文档。

- 生成带数据口径和文档引用的报告。

- 将“事实、推断、建议”分开书写。

## 5.3 固定演示任务 B：差评主题与证据分析

用户问题：

低分评论主要在投诉什么？按配送、商品质量、包装、沟通和其他进行归类，列出代表性匿名评论并说明各主题与配送延迟的关系。

系统必须完成：

- 查询评分不高于 2 的评论及对应订单特征。

- 对评论进行主题分类或语义聚类。

- 统计主题占比、平均配送延迟和样本数。

- 对代表性评论进行脱敏展示；不得暴露非必要原文。

- 说明分类置信度和无法判断的样本比例。

## 5.4 固定演示任务 C：卖家诊断报告

用户问题：

为指定 seller_id 生成一份经营诊断：订单规模、客单价、运费占比、延期率、评分、与同品类卖家的对比、主要差评主题和三条改进建议。

系统必须完成：

- 验证 seller_id 是否存在。

- 计算单个卖家指标和同类基线。

- 检索相关差评和运营规则。

- 生成 Markdown/HTML 报告。

- 在用户批准后保存为正式产物；MVP 不自动发送真实邮件。

## 5.5 范围外需求

- 实时订单同步、真实 ERP 写入和真实客户联系。

- 库存量、仓库调度和商品补货预测。

- 财务会计、税务和法律意见。

- 以匿名历史数据推断真实个人身份。

- 全自动执行高风险动作。

# 6. 数据方案

## 6.1 数据来源与许可

主数据使用 Kaggle 上的 Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist。数据集描述为约 10 万笔、多市场的真实匿名订单，覆盖 2016—2018 年；数据页注明 CC BY-NC-SA 4.0。[W1][W2]

仓库必须做到：

- data/raw/ 不提交到 Git。

- scripts/download_olist.py 或 README 提供下载说明。

- README 明确写出数据集名称、作者/提供方、原始链接和许可。

- 项目保持非商业展示；若未来商业化，必须重新审查许可和数据来源。

建议下载命令：

pip install kaggle
kaggle datasets download -d olistbr/brazilian-ecommerce -p data/raw --unzip

用户需要自行在 Kaggle 配置凭据；项目不得提交 kaggle.json。

## 6.2 原始数据表

| 文件/表 | 核心字段 | 项目用途 |
| --- | --- | --- |
| customers | customer_id、customer_unique_id、city、state | 订单客户、复购标识和地区分析 |
| geolocation | zip_prefix、lat、lng、city、state | 可选距离和地域可视化 |
| orders | order_id、customer_id、status、purchase、delivered、estimated | 订单主链路、延期和取消 |
| order_items | order_id、product_id、seller_id、price、freight、shipping_limit | 卖家、商品、运费和发货时限 |
| order_payments | payment_type、installments、payment_value | 支付结构和订单金额校验 |
| order_reviews | score、comment_title、comment_message、timestamps | 客户体验、评论检索和主题分析 |
| products | category、文本长度、图片数、重量和尺寸 | 品类、商品属性和风险特征 |
| sellers | seller_id、city、state、zip_prefix | 卖家分析和地区特征 |
| category_translation | 葡萄牙语类别、英文类别 | 显示和多语言标准化 |

数据页说明同一客户的不同订单可能拥有不同 customer_id，customer_unique_id 用于识别复购客户。[W12]

Olist 数据关系与项目数据分层

## 6.3 数据质量检查

数据导入后必须生成 data_quality_report.html，至少检查：

- 主键唯一性和外键孤儿记录。

- 时间顺序：购买、审批、交给承运商、送达、预计送达。

- 已取消/不可用订单是否缺少交付日期。

- 商品类别、重量和尺寸缺失率。

- 评论文本为空但评分存在的比例。

- 一个订单多商品、多卖家时聚合口径是否重复计算。

- 支付金额和商品价格 + 运费之间的差异。

- 城市/州拼写、重音符号和 zip prefix 的标准化。

## 6.4 数据分层

### RAW 层

原始 CSV 只读导入，保留字段名和原始值，用于追溯。

### STAGING 层

完成类型转换、时间字段、空值和类别翻译，例如：

- stg_orders

- stg_order_items

- stg_reviews

- stg_products

- stg_sellers

### MART 层

面向工具和前端的稳定视图：

- mart_order_fulfillment

- mart_seller_performance_monthly

- mart_category_performance_monthly

- mart_review_analysis_base

- mart_customer_repurchase

- mart_delivery_risk_features

工具只查询 MART 层，避免模型理解原始多表细节。

## 6.5 指标口径

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| 订单量 | 去重 order_id 数量；默认仅统计 delivered，可由参数修改 |
| GMV 代理值 | sum(price)；明确说明不等于企业财务收入 |
| 平均客单价 | 订单级商品金额之和的平均值 |
| 运费占比 | sum(freight_value) / sum(price + freight_value) |
| 延期订单 | delivered_customer_date > estimated_delivery_date |
| 延期率 | 延期且已送达订单 / 有实际与预计日期的已送达订单 |
| 平均延期天数 | 延期订单的 actual - estimated 平均天数 |
| 取消率 | canceled/unavailable 订单 / 全部订单 |
| 平均评分 | 有 review_score 订单的平均评分 |
| 低分率 | review_score <= 2 的评论 / 有评分评论 |
| 卖家风险分 | 仅用于排序的可解释加权分；不得冒充因果结论 |

所有报告必须显示样本量和过滤条件，禁止只给百分比不说明分母。

# 7. 知识库方案

## 7.1 语料来源

知识库分为两部分：

- 公开来源元数据：选择少量 Olist 帮助中心和博客页面，例如物流服务、发货流程、包装建议、运输限制、订单跟踪和延迟处理。Olist 帮助中心当前公开了物流、订单、ERP 和 AI Agent 等分类。[W13] 示例页面包括 Olist Envios 服务说明、完整集成指南和包装指南。[W14][W15][W16]

- 项目自编政策包：编写 8—12 篇可公开的模拟企业制度，例如《配送异常分级规则》《卖家绩效复盘 SOP》《客户差评处理规范》《报告指标口径说明》。每篇注明“项目模拟文档”，便于建立可控 Gold Answer。

不要直接把大量网站正文提交到仓库。推荐提交：

- knowledge_sources.yaml：URL、标题、访问日期、用途和许可备注。

- 项目自编摘要和政策文档。

- 一个运行时抓取/手动导入流程。

## 7.2 文档处理

MVP 支持 Markdown、TXT 和 PDF；Office 文档解析属于增强项。

处理链路：

文件/网页快照
→ 文本清洗与结构识别
→ 标题感知切片
→ 元数据补全
→ Embedding
→ PostgreSQL 文档/Chunk 元数据
→ pgvector 向量
→ PostgreSQL 全文检索索引

默认切片策略：

- 目标 350—600 中文字符或 250—450 tokens。

- 相邻重叠 10%—15%。

- 保留标题路径、来源 URL、访问日期、文档类型和段落序号。

- 表格按“表头 + 行组”切片，不拆成无语义数字。

- 每个 Chunk 有稳定 content_hash，支持增量更新和去重。

## 7.3 检索流程

用户问题
→ Query Normalize
→ 数据/知识/混合路由
→ PostgreSQL 全文检索 Top N
+ pgvector Dense Retrieval Top N
→ Reciprocal Rank Fusion
→ 元数据过滤
→ 可选 Cross-encoder Reranker
→ Evidence Gate
→ 生成带引用回答

pgvector 在 PostgreSQL 中提供向量相似度检索，并支持 HNSW 和 IVFFlat 索引。HNSW 通常有更好的查询速度—召回权衡，但构建更慢且使用更多内存；IVFFlat 构建快、内存低，但需要训练后数据并调节 lists/probes。[W17] 对本项目的小规模语料，第一版应先使用精确检索；当 Chunk 数量达到数万后再启用 HNSW，避免过早优化。

## 7.4 Evidence Gate

生成前必须检查：

- 是否至少存在一个达到阈值的文档证据。

- 分析结论是否有结构化数据结果或文档依据。

- 文档建议是否被误写成数据事实。

- 引用的 Chunk 是否真正包含支撑内容。

- 无答案时是否明确说明数据缺失，而不是补全想象。

建议回答模板：

- 结论

- 数据证据

- 评论/文档证据

- 可能原因（推断）

- 建议

- 限制与口径

# 8. 系统架构

OlistOps Agent 系统架构

## 8.1 部署单元

| 进程 | 责任 |
| --- | --- |
| web | React 前端；聊天、Dashboard、Trace、审批、知识库和评测页面 |
| api | FastAPI；身份、会话、SSE、Analytics、Knowledge、Approval、Eval API |
| worker | 文档解析、Embedding、批量评测、报告导出和数据库任务队列 |
| postgres | 业务表、Olist 数据、会话、Checkpoint、FTS、pgvector 和 Trace 元数据 |
| ollama | 宿主机本地模型服务；Windows 可原生运行 |
| langfuse | 可选自托管观测平台；MVP 可先使用自建 Trace 页面 |

MVP 默认只需要 Docker Compose 启动 web/api/worker/postgres，Ollama 在宿主机运行。这样在 Windows 上不必处理 Docker GPU 透传，也便于使用 4060。

## 8.2 后端模块

apps/api/app/
├── auth/                 # 本地用户、API Key、请求上下文
├── chat/                 # Session、Message、SSE
├── agent/                # Graph、State、Node、Policy
├── tools/                # Registry、权限、参数和执行器
├── analytics/            # 指标服务和 MART 查询
├── knowledge/            # 文档、Chunk、检索和引用
├── approvals/            # 待审批动作和恢复
├── artifacts/            # 报告、图表和 Workspace
├── observability/        # Trace、Token、耗时和错误
├── evals/                # 数据集、运行和评分
└── core/                 # 配置、数据库、日志和模型 Provider

## 8.3 为什么选模块化单体

- 可以保持清晰业务边界，但不承担微服务网络、认证和部署成本。

- 所有能力可以在一台电脑运行。

- 未来可按模块拆分：Worker、Knowledge、Model Gateway 和 MCP Server。

- 面试时能够说明何时需要拆微服务，而不是为了“企业级”先拆。

## 8.4 技术栈

| 层 | 推荐 |
| --- | --- |
| 后端 | Python 3.11+、FastAPI、Pydantic 2、SQLAlchemy 2、Alembic |
| Agent | LangGraph；Provider 通过统一接口注入 |
| 数据库 | PostgreSQL 16+、pgvector、内置全文检索 |
| 前端 | React、TypeScript、Vite、TanStack Query、Zustand、Tailwind CSS |
| 本地模型 | Ollama；工具调用模型通过 benchmark 选择 |
| Embedding | 可插拔的多语言 Embedding；本地或 API |
| 评测 | pytest + 自建指标 + Ragas 可选 |
| 观测 | OpenTelemetry 风格字段；Langfuse 可选 |
| 部署 | Docker Compose；Ollama 宿主机运行 |

# 9. Agent 工作流设计

Agent 工作流

## 9.1 设计原则

- 确定性代码优先：指标计算、权限和导出不交给模型自由发挥。

- 模型负责路由、解释和生成：只在无法由普通代码确定的节点使用 LLM。

- 每一步可追踪：保存输入摘要、输出摘要、耗时、错误和引用。

- 每一步可恢复：通过 Checkpoint 保存状态。

- 写操作可审批：敏感工具触发中断，批准后恢复。

- 有限循环：最多一次参数修复和一次检索重写；禁止无限 ReAct。

## 9.2 Agent State

class AgentState(TypedDict, total=False):
    run_id: str
    session_id: str
    user_id: str
    user_query: str
    intent: str
    time_range: dict
    entity_filters: dict
    plan: list[dict]
    analytics_requests: list[dict]
    analytics_results: list[dict]
    retrieval_query: str
    retrieved_chunks: list[dict]
    evidence_status: str
    draft_answer: str
    approval_required: bool
    approval_id: str | None
    approval_status: str | None
    artifacts: list[dict]
    warnings: list[str]
    errors: list[dict]
    budgets: dict

## 9.3 节点说明

| 节点 | 输入 | 输出 | 失败策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| normalize_request | 用户问题 | 标准时间、实体和格式 | 请求用户补充必要信息 |
| route_intent | 标准请求 | analytics / knowledge / mixed | 低置信度时走 mixed |
| build_plan | 意图和可用工具 | 结构化计划 | 使用固定模板回退 |
| run_analytics | 指标请求 | 可验证结果集 | 参数修复一次；失败则解释 |
| retrieve_knowledge | 检索请求 | Chunk 和分数 | Query Rewrite 一次 |
| validate_evidence | 两类证据 | pass / insufficient / conflict | 追问或拒答 |
| synthesize | 证据 | 带引用草稿 | 使用模板降低自由度 |
| approval_gate | 草稿和动作 | 中断或继续 | 未批准不得执行 |
| export_artifact | 已批准内容 | 报告文件 | 保留草稿并提示错误 |
| finalize | 全状态 | 用户响应和 Trace | 总结限制 |

## 9.4 工具清单

### Analytics 工具

- get_sales_summary

- get_delivery_performance

- rank_sellers_by_risk

- compare_late_vs_on_time_reviews

- get_category_performance

- get_seller_diagnostic

- search_review_samples

### Knowledge 工具

- search_operation_knowledge

- get_document_section

- list_knowledge_sources

### Artifact 工具

- build_report_chart

- render_markdown_report

- save_report_artifact

- create_email_draft

### 管理工具

- request_human_approval

- get_run_trace

## 9.5 工具权限等级

| 等级 | 行为 | 审批 |
| --- | --- | --- |
| READ | 查询指标、检索知识、查看 Trace | 不需要 |
| GENERATE | 生成草稿、图表和临时报告 | 不需要，但标记草稿 |
| PERSIST | 将报告保存为正式产物 | 需要一次批准 |
| EXTERNAL_WRITE | 发邮件、修改业务系统 | MVP 禁用；未来必须批准 |

# 10. 安全结构化数据分析

## 10.1 不以“任意 NL2SQL”为主链路

让模型对原始数据库自由生成 SQL 容易产生：

- 表连接重复计算。

- 时间和状态口径不一致。

- 读取不应暴露的字段。

- 复杂 SQL 超时。

- 结果正确但含义错误。

因此主链路使用 Semantic Metric Tools：LLM 只输出受 Pydantic 约束的参数，后端使用已测试查询模板或 SQLAlchemy 构造 SQL。

示例参数：

{
  "metric": "late_delivery_rate",
  "start_date": "2018-07-01",
  "end_date": "2018-07-31",
  "group_by": ["seller_id"],
  "min_orders": 20,
  "top_k": 10
}

## 10.2 可选 NL2SQL 沙盒

作为算法实验可增加只读 NL2SQL，但必须满足：

- 使用只读数据库账号。

- 只允许 SELECT/CTE。

- 使用 SQL AST 解析器拒绝 DDL/DML。

- 仅开放 MART Schema。

- statement_timeout、最大行数和最大 JOIN 数。

- Explain 成本门限。

- SQL 和结果均写入 Trace。

- 与标准答案 SQL 做执行结果对比，不以语法成功作为正确。

## 10.3 结果对象

工具返回对象必须包含：

{
  "metric_name": "late_delivery_rate",
  "value": 0.184,
  "numerator": 92,
  "denominator": 500,
  "filters": {"month": "2018-07"},
  "definition": "late / eligible_delivered_orders",
  "rows": [],
  "data_freshness": "2018-08-31",
  "warnings": []
}

这样模型不能只看到一个孤立数字。

# 11. Model Gateway 与 RTX 4060 部署

## 11.1 硬件结论

NVIDIA 官方规格显示桌面 RTX 4060 配备 8GB GDDR6；Ollama 官方硬件列表明确包含 RTX 4060，并支持 Compute Capability 5.0+ 的 NVIDIA GPU。[W18][W19] Ollama 也可作为原生 Windows 应用运行并在本地 11434 端口提供 API。[W20]

因此 4060 可以部署 Agent 系统，但限制主要来自本地 LLM 的显存，而不是 Agent 框架。

## 11.2 推荐运行档位

| 档位 | 模型策略 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| Local Lite | 3B—4B 量化工具模型，4K—8K 上下文 | 开发、离线演示、隐私场景 |
| Local Max | 7B—8B Q4，单并发，严格限制上下文 | 更好回答质量；必须实测显存和速度 |
| Hybrid Default | 本地模型做路由/简单任务，云端模型做复杂报告 | 求职演示的推荐配置 |
| Cloud Only | OpenAI-compatible Provider | 无 GPU 电脑和 CI |

Ollama 支持工具调用和流式工具调用，但工具可靠性依赖具体模型与上下文设置。[W21][W22] 因此不能只依据“模型支持 tools”就决定上线，必须运行项目自己的工具路由 benchmark。

## 11.3 模型选择流程

不要在文档中永久绑定“最新模型”。建立 model_benchmarks/，对候选模型统一测试：

- 60 条工具选择和参数构造任务。

- 20 条混合分析任务。

- 20 条拒答和安全任务。

- Time to First Token。

- 生成 tokens/s。

- 峰值显存和系统内存。

- 失败率、JSON 合法率和工具参数准确率。

配置示例：

model_profiles:
  local_lite:
    provider: ollama
    model: qwen3:4b      # 示例；开题时重新 benchmark
    context_window: 6144
    temperature: 0.1
  cloud_reasoning:
    provider: openai_compatible
    model: ${CLOUD_MODEL_NAME}
    temperature: 0.1
routing:
  simple_tool_task: local_lite
  long_report: cloud_reasoning
  fallback: cloud_reasoning

## 11.4 Windows 推荐部署

- Ollama 原生 Windows 安装，直接使用 NVIDIA GPU。

- Docker Desktop/WSL2 运行 PostgreSQL、API、Worker 和 Web。

- 容器通过 host.docker.internal:11434 调用 Ollama。

- 数据和模型分别保存，避免 Docker 重建丢失。

- 16GB 内存可开发；32GB 更稳妥，特别是 8B 模型或长上下文。

# 12. RAG 与算法实验计划

## 12.1 Baseline 与消融实验

| 实验 | Retriever | Reranker | Query Rewrite | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | Dense Top-K | 无 | 无 | 最简单基线 |
| B1 | FTS + Dense + RRF | 无 | 无 | 测试混合召回 |
| B2 | FTS + Dense + RRF | 有 | 无 | 测试重排收益 |
| B3 | 同 B2 | 有 | 有 | 测试复杂问题 |
| B4 | 同 B3 | 有 | 有 + Evidence Gate | 测试可靠性和拒答 |

## 12.2 评测指标

### 检索指标

- Recall@3 / Recall@5 / Recall@10

- Precision@K

- MRR

- nDCG@K

- Gold Chunk 首次出现位置

### 生成指标

- Answer Correctness

- Faithfulness / Groundedness

- Citation Precision

- Citation Coverage

- 无答案拒答准确率

- 人工评分：事实、解释、可操作性、表达

Ragas 可用于构建系统化评测循环，但 LLM-as-a-judge 指标不能替代人工 Gold Label；应与确定性检索指标和抽样人工复核并用。[W9]

## 12.3 评测数据集

第一版建立：

| 数据集 | 数量 | 标注 |
| --- | --- | --- |
| retrieval_gold | 80 | query、gold_doc、gold_chunk、难度、语言 |
| tool_routing_gold | 60 | query、expected_tools、required_args |
| analytics_gold | 40 | query、expected_metric、预计算结果 |
| e2e_tasks | 30 | 必须证据、关键结论、禁止行为 |
| security_cases | 25 | injection、越权、敏感字段、资源滥用 |

生成题可以由模型辅助，但必须人工校验；避免“用同一个模型出题和评分”的闭环偏差。

## 12.4 作品集应展示的实验表

至少展示：

- B0—B4 的 Recall@5、MRR、引用覆盖率和平均延迟。

- 2 个 Embedding 模型的效果/速度对比。

- 有无 Reranker 的收益和成本。

- 本地模型和云端模型的工具路由准确率。

- 5 个典型 Bad Case 及修复过程。

# 13. 可选机器学习算法扩展

这个扩展用于增强算法岗位匹配度，但不得阻塞主 Agent MVP。

## 13.1 延期预测

标签：

late_delivery = delivered_customer_date > estimated_delivery_date

预测时只使用当时可获得的字段，例如：

- 购买时间、月份、星期和时段。

- 商品类别、重量、尺寸和商品数量。

- 卖家/客户州、近似距离。

- 价格、运费和运费占比。

- shipping_limit 与 purchase 的间隔。

- 卖家历史滚动指标（严格按时间切分）。

模型：Logistic Regression → LightGBM/CatBoost。
指标：PR-AUC、ROC-AUC、F1、Recall@高风险分位、Brier Score 和校准曲线。

必须使用时间切分，不能随机把未来卖家表现泄漏到训练集。

## 13.2 低评分预测

标签：review_score <= 2。可分别建立：

- 下单时风险模型：不使用实际配送结果。

- 交付后解释模型：允许使用延期和实际配送耗时。

这样能够清楚区分“预测”和“事后解释”。

## 13.3 评论主题分类

候选标签：配送、商品质量、包装、沟通、取消/退款、其他。

比较：

- 规则/关键词基线。

- Embedding + 聚类。

- 小模型零样本分类。

- 人工标注 500—1000 条后训练轻量分类器。

输出混淆矩阵和宏平均 F1，不以漂亮词云代替模型评测。

# 14. 数据库与对象模型

## 14.1 业务与 Agent 表

| 表 | 作用 |
| --- | --- |
| users | 本地用户和权限 |
| api_keys | 脚本/API 调用凭据 |
| chat_sessions | 会话 |
| chat_messages | 用户、Agent 和 Tool 消息 |
| agent_runs | 一次任务运行 |
| agent_steps | 每个节点的输入摘要、输出摘要、耗时和状态 |
| tool_calls | 工具、参数、结果、错误和权限 |
| approvals | 待批准动作、决策人和时间 |
| artifacts | 报告、图表和文件元数据 |
| model_configs | Provider 和模型配置，不保存明文 Key |
| documents | 文档元数据和版本 |
| chunks | Chunk、全文字段、Embedding 和来源 |
| ingestion_jobs | 文档处理任务 |
| eval_datasets | 评测集 |
| eval_cases | 单条评测案例 |
| eval_runs | 一次实验配置 |
| eval_results | 指标和逐案例结果 |

## 14.2 工作空间

workspace/
└── {user_id}/
    └── {session_id}/
        ├── uploads/
        ├── temp/
        ├── charts/
        └── reports/

路径必须归一化并验证位于用户目录之下，防止 ../ 目录穿越。

# 15. API 设计

## 15.1 会话与 Agent

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/sessions | 创建会话 |
| GET | /api/v1/sessions/{id} | 获取会话和消息 |
| POST | /api/v1/sessions/{id}/messages | 提交任务，返回 run_id |
| GET | /api/v1/runs/{run_id}/events | SSE 事件流 |
| POST | /api/v1/runs/{run_id}/cancel | 取消运行 |
| GET | /api/v1/runs/{run_id}/trace | 获取执行链路 |

## 15.2 审批

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/approvals | 查看待审批事项 |
| POST | /api/v1/approvals/{id}/approve | 批准并恢复运行 |
| POST | /api/v1/approvals/{id}/reject | 拒绝并结束/修改 |

## 15.3 知识库与评测

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/knowledge/documents | 上传文档 |
| GET | /api/v1/knowledge/documents/{id} | 查看处理状态 |
| POST | /api/v1/knowledge/search | 检索调试 |
| POST | /api/v1/evals/runs | 启动评测 |
| GET | /api/v1/evals/runs/{id} | 指标与 Bad Case |

## 15.4 SSE 事件类型

- run.started

- node.started

- node.completed

- assistant.delta

- tool.requested

- tool.completed

- citation.added

- approval.required

- artifact.created

- run.completed

- run.failed

# 16. MCP 兼容层

MCP 的目标是展示工具标准化和可复用性，不是把整个后端改造成 MCP。

## 16.1 设计

- Tool Registry 是唯一业务实现。

- LangGraph 通过内部 Python Adapter 调用。

- apps/mcp_server 将相同 Tool Definition 暴露为 MCP tools。

- MCP 只开放只读工具；保存报告等写工具默认不暴露。

## 16.2 首批 MCP Tools

olist.get_delivery_performance
olist.get_seller_diagnostic
olist.search_review_samples
olist.search_operation_knowledge
olist.list_available_metrics

每个描述必须说明：目的、参数、时间口径、返回字段、限制、错误和示例。工具描述直接影响 Agent 的选择可靠性，因此不应只写一句模糊介绍。

# 17. 前端计划

## 17.1 页面

- Overview Dashboard：数据范围、核心 KPI、模型状态和最近运行。

- Agent Chat：消息、流式过程、引用、图表和报告。

- Run Trace：节点时间线、工具参数、检索 Chunk、Token、错误。

- Approval Center：待批准动作、影响说明、批准/拒绝。

- Knowledge Base：文档、处理状态、Chunk 和检索测试。

- Evaluation Lab：实验配置、指标对比、逐案例结果和 Bad Case。

- Settings：本地/云端模型、Embedding、阈值和预算。

## 17.2 聊天页面必须展示

- 当前执行节点，而不是虚假的“正在思考”。

- 每个工具的业务名称和状态。

- 数据口径、样本数和引用。

- 事实/推断/建议标签。

- 本地或云端模型标识。

- 可折叠 Trace，不默认暴露敏感 Prompt。

# 18. 可观测性与 Trace

每次运行记录：

- run_id、session_id、user_id。

- 模型 Provider、模型名和参数。

- 每个节点开始/结束、耗时、重试和错误。

- 输入/输出 Token 和估算成本。

- Tool name、参数摘要、权限、结果摘要。

- 检索 query、Chunk ID、原始分数、融合分数和 Rerank 分数。

- 审批状态和决策人。

- 最终引用和 Artifact。

OpenTelemetry 的 GenAI 语义约定正在规范模型调用、Token、检索文档和工具调用等字段；项目字段应尽量与其概念一致，便于未来接入标准观测系统。[W10]

Langfuse 可以自托管，并连接 Trace、评测集、实验和反馈；但为了控制本机资源，MVP 可以先将核心 Trace 存入 PostgreSQL，再把 Langfuse 作为可选 Profile。[W8]

# 19. 安全与治理

## 19.1 Prompt Injection

- 将用户内容、检索文档和系统指令分层。

- 明确告诉模型：文档内容是数据，不是可以执行的新指令。

- 检索到“忽略之前规则”等内容时标记为潜在注入。

- 不允许文档改变工具权限和审批要求。

## 19.2 Excessive Agency

- 工具 allowlist。

- 参数 Schema 和业务规则校验。

- 只读/写入权限分级。

- 写动作必须人工批准。

- 每次运行限制节点数、工具数、Token、时间和文件大小。

## 19.3 数据与日志

- Olist 数据已经匿名化，但仍按最小展示原则处理评论。

- 默认不把完整 Prompt、评论原文和 API Key写入普通日志。

- Trace 中存储摘要或加密字段。

- .env、模型 Key、Kaggle 凭据不得提交 Git。

## 19.4 SQL 与文件

- 只读数据库用户。

- 仅开放 MART Schema。

- 超时和最大返回行。

- Artifact 目录隔离。

- 文件类型、大小和内容哈希校验。

# 20. 测试策略

## 20.1 普通软件测试

| 类型 | 示例 |
| --- | --- |
| Unit | 指标公式、日期解析、RRF、权限判断、路径校验 |
| Integration | PostgreSQL 查询、pgvector 检索、Checkpoint、Ollama mock |
| Contract | Tool Schema、SSE 事件、API 响应模型 |
| E2E | 三个固定演示任务、审批恢复、报告导出 |
| Migration | Alembic 升级/降级、数据种子 |
| Load | 单用户长任务、5 个并发查询、Worker 重启 |

## 20.2 Agent 特有测试

- 工具选择正确但参数错误。

- 检索结果不充分时拒答。

- 数据和文档冲突时声明冲突。

- 工具超时后不重复执行高风险动作。

- 审批前不能保存正式报告。

- 本地模型输出无效 JSON 时修复一次并回退。

- 文档包含 Prompt Injection 时不改变权限。

# 21. 10 周实施路线图

10 周路线图

## 第 1 周：方案冻结与数据导入

任务

- 创建 Monorepo、CI、环境模板和 Compose。

- 下载并导入 Olist 数据。

- 生成数据质量报告和 ER 图。

- 完成 8 个核心指标 SQL。

验收

- 一条命令创建数据库并导入数据。

- 数据表行数、主外键和时间异常有报告。

- 任一核心指标可由 SQL/测试重复得到。

## 第 2 周：数据 MART 与 Analytics API

- 建立 staging/mart。

- 实现 6—8 个安全指标工具。

- FastAPI、SQLAlchemy、Alembic 和 OpenAPI。

- Unit/Integration Tests。

验收：三个固定任务所需的结构化结果不依赖 LLM 即可正确计算。

## 第 3 周：知识库 Baseline

- 文档导入、切片、Embedding、pgvector。

- FTS、Dense 和融合检索。

- 检索调试接口和引用对象。

- 首批 40 条 retrieval Gold。

验收：Recall@5 有可复现 Baseline，页面能查看 Chunk 与分数。

## 第 4 周：可演示 MVP

- LangGraph 基本状态图。

- Model Gateway 和 Ollama。

- 会话、SSE 和简单 Chat UI。

- 完成演示任务 A。

验收：从自然语言请求到带数据依据的结果完整闭环，并可录制 3 分钟演示。

## 第 5 周：混合 RAG 与报告

- RRF、Reranker、Evidence Gate。

- 图表生成和 Markdown/HTML 报告。

- 演示任务 B。

验收：报告中每条关键文档建议有引用；无证据问题能够拒答。

## 第 6 周：审批、Checkpoint 与恢复

- Approval 表和前端中心。

- 中断、持久化和恢复。

- Artifact 正式保存。

- 演示任务 C。

验收：重启 API 后仍能继续待审批 Run；拒绝后不得执行写动作。

## 第 7 周：Trace 与 Eval

- Trace 页面。

- 80/60/40/30/25 评测集初版。

- 批量实验和结果对比。

- Langfuse 可选接入。

验收：修改模型或检索配置后能一键生成对照报告。

## 第 8 周：安全和投递版本

- SQL、文件、Prompt Injection 和预算测试。

- 完整 README、架构图、演示脚本。

- Docker Compose 冷启动测试。

- 代码清理和 Issue 关闭。

验收：新电脑按 README 可在 30—60 分钟内运行；安全用例全部通过。

## 第 9—10 周：算法增强与作品集

- 延期预测或评论分类二选一。

- 消融实验、SHAP/混淆矩阵。

- 中英文简历描述。

- 5—8 分钟演示视频和技术文章。

# 22. MVP 与最终版验收标准

## 22.1 MVP（第 4 周）

- Olist 数据可重复导入。

- 6 个确定性 Analytics Tools。

- 1 个知识库和 Dense Retrieval。

- 1 条 LangGraph 工作流。

- Ollama 本地模型可调用。

- Chat + SSE + 基本引用。

- 演示任务 A 成功完成。

## 22.2 可投递版本（第 8 周）

- 三个固定任务全部可重复演示。

- FTS + Dense + RRF + 可选 Reranker。

- Evidence Gate 和无答案拒答。

- Checkpoint 和 Human Approval。

- Trace、Eval 和 Bad Case 页面。

- 4060 Local Lite 与 Hybrid 两个 Profile。

- Docker Compose、测试、README 和架构文档完整。

- 未经批准执行写动作的次数为 0。

## 22.3 量化目标

这些目标是项目验收门限，不是对所有生产场景的承诺：

- Retrieval Recall@5 ≥ 0.85（项目自建 Gold 集）。

- Citation Coverage ≥ 0.90。

- Analytics Gold 结果正确率 = 100%。

- Tool Routing Accuracy：云端 ≥ 0.90，本地 Lite ≥ 0.80。

- E2E 任务通过率 ≥ 0.80。

- Security Cases 关键越权通过率 = 100%。

- 未批准外部/持久化写操作 = 0。

# 23. 推荐仓库结构

olistops-agent/
├── apps/
│   ├── api/
│   ├── web/
│   ├── worker/
│   └── mcp_server/
├── packages/
│   ├── agent_runtime/
│   ├── analytics/
│   ├── retrieval/
│   ├── model_gateway/
│   ├── observability/
│   └── shared/
├── db/
│   ├── migrations/
│   ├── models/
│   ├── staging/
│   └── marts/
├── data/
│   ├── raw/.gitkeep
│   ├── processed/.gitkeep
│   └── knowledge_seed/
├── evals/
│   ├── datasets/
│   ├── experiments/
│   └── reports/
├── tests/
│   ├── unit/
│   ├── integration/
│   ├── e2e/
│   └── security/
├── infra/
│   ├── compose.yaml
│   └── docker/
├── scripts/
│   ├── download_olist.py
│   ├── load_data.py
│   ├── build_knowledge.py
│   └── run_eval.py
├── docs/
│   ├── product.md
│   ├── architecture.md
│   ├── evaluation.md
│   ├── security.md
│   └── demo.md
├── .env.example
├── pyproject.toml
├── pnpm-workspace.yaml
└── README.md

# 24. 开发工作规范

## 24.1 Definition of Done

一项功能只有同时满足以下条件才算完成：

- 有明确输入/输出和错误处理。

- 有 Unit 或 Integration Test。

- Trace 中能看到关键行为。

- README/API 文档已更新。

- 不把秘密、原始数据和大文件提交 Git。

- 本地模型与 Mock Provider 都能运行测试。

- 影响指标口径时更新 Gold 数据。

## 24.2 分支与提交

- main 始终可演示。

- 功能分支：feat/rag-hybrid-search。

- 修复分支：fix/order-aggregation-duplication。

- 提交信息强调业务结果，而不是“update code”。

- 每个阶段打 tag：v0.1-data、v0.2-mvp、v0.8-portfolio。

## 24.3 CI

每次 Pull Request：

- Python lint/type/test。

- 前端 lint/type/build。

- 数据库迁移检查。

- 小型合成数据的 Integration Test。

- 10 条 Agent smoke eval。

- Secret scan 和依赖安全检查。

完整评测在手动或 nightly workflow 运行，避免每次提交消耗云端费用。

# 25. 风险、取舍与回退方案

| 风险 | 表现 | 回退 |
| --- | --- | --- |
| 4060 上 8B 太慢或 OOM | 长上下文、工具多时显存不足 | 默认 3B—4B；Hybrid 路由；缩短上下文 |
| 评论为葡萄牙语 | 中文用户查询和原文语义不一致 | 多语言 Embedding；保留原文+可选摘要 |
| Reranker 太慢 | 本地 CPU/GPU 延迟高 | 只对 Top 20 重排；可关闭 |
| Agent 随机性 | 同一任务路线不稳定 | 确定性路由、低温度、参数 Schema、回退模板 |
| SQL 口径错误 | 多商品订单重复计算 | MART 和测试锁定口径，不直接查 RAW |
| 知识网页版权 | 直接复制大量正文 | 只存来源元数据和自编摘要；运行时导入 |
| 项目范围膨胀 | 多 Agent、A2A、语音、定时任务同时加入 | 严格按 MVP/增强项分层 |
| 评测自嗨 | 模型自己出题和打分 | 人工 Gold、确定性指标和抽样复核 |

# 26. 演示与作品集包装

## 26.1 5 分钟演示脚本

0:00—0:30：说明真实数据来源、业务边界和 4060 本地部署。
0:30—2:00：输入配送异常任务；展示 SSE、指标工具和检索。
2:00—3:00：打开 Trace，解释数据口径、Chunk、融合分数和模型。
3:00—4:00：生成报告，触发 Approval，批准并恢复。
4:00—4:40：展示 Eval 对照表和一个 Bad Case 修复。
4:40—5:00：展示 Docker、测试和本地/云端模型切换。

## 26.2 README 首页必须出现

- 一句话业务价值。

- 真实数据来源和许可。

- 30 秒 GIF 或截图。

- 架构图。

- 三个演示任务。

- 评测指标表。

- 4060 Benchmark 表。

- 一键启动步骤。

- 安全和范围说明。

## 26.3 中文简历描述

基于真实匿名 Olist 电商订单与评论数据，设计并实现履约与客户体验分析 Agent；使用 FastAPI、LangGraph 和 PostgreSQL/pgvector 构建可恢复状态工作流，支持结构化指标工具、混合 RAG、证据引用、SSE 流式交互和人工审批；建立检索、工具路由、端到端任务和安全评测集，并在 RTX 4060 上完成本地量化模型与云端模型的混合路由部署。

量化结果完成后，将“建立”改成具体数字，例如：

混合检索相对 Dense Baseline 将 Recall@5 从 X 提升至 Y，工具路由准确率达到 Z%，且所有持久化动作均通过审批节点执行。

## 26.4 英文简历描述

Built a locally deployable e-commerce operations agent on anonymized Olist order and review data. Implemented resumable LangGraph workflows, schema-constrained analytics tools, hybrid PostgreSQL/pgvector retrieval, evidence-grounded reporting, SSE streaming, human approval, and trace/evaluation pipelines. Benchmarked local quantized models on an RTX 4060 and added cloud fallback through an OpenAI-compatible model gateway.

# 27. 面试时要能回答的问题

- 为什么没有直接复制 BrainHub 微服务？

- 为什么主链路不用任意 NL2SQL？

- 订单多商品、多卖家时如何避免 GMV 和评分重复计算？

- FTS + Dense 如何融合？为什么用 RRF？

- HNSW 和 IVFFlat 的差异是什么？何时不用 ANN？

- 如何证明 Reranker 有收益？

- Agent 的状态如何持久化和恢复？

- 写工具为什么必须审批？审批后如何继续原 Run？

- 如何防止知识文档中的 Prompt Injection？

- 4060 的瓶颈是什么？如何选择模型和上下文？

- Trace 与普通日志有什么不同？

- LLM-as-a-judge 有什么偏差？

- 这个项目哪些结论是相关性，哪些是因果？

- 如果用户要求库存预测，为什么系统要拒绝？

- 若扩展到真实企业，多租户和权限如何设计？

# 28. 第一批开发 Issue

## Epic A：数据平台

- A1 下载和许可说明。

- A2 RAW 导入和主键检查。

- A3 staging 时间与类别标准化。

- A4 mart_order_fulfillment。

- A5 seller/category 月度 MART。

- A6 数据质量报告。

## Epic B：Analytics Tools

- B1 指标定义 Pydantic Schema。

- B2 配送表现工具。

- B3 卖家诊断工具。

- B4 评论样本工具。

- B5 查询结果对象与单测。

## Epic C：Knowledge/RAG

- C1 文档、Chunk 和 Job 表。

- C2 Markdown/PDF 解析。

- C3 Embedding Provider。

- C4 Dense Baseline。

- C5 FTS + RRF。

- C6 Reranker 和 Evidence Gate。

## Epic D：Agent

- D1 Model Gateway。

- D2 Agent State 和基本 Graph。

- D3 Tool Registry 和权限。

- D4 Checkpoint。

- D5 Approval interrupt/resume。

- D6 SSE 事件。

## Epic E：Eval/Trace

- E1 Run/Step/Tool Trace。

- E2 retrieval_gold。

- E3 tool_routing_gold。

- E4 批量实验。

- E5 Bad Case 页面。

## Epic F：作品集

- F1 Docker Compose。

- F2 4060 benchmark。

- F3 5 分钟演示。

- F4 技术文章。

- F5 简历和项目截图。

# 29. 最终决策清单

以下决策在 v1.0 固定，不再反复改方向：

- 场景：电商履约与客户体验分析，不做泛化办公助手。

- 主数据：Olist 真实匿名订单数据。

- 架构：模块化单体 + Worker，不复制 BrainHub 微服务数量。

- Agent：显式状态工作流，不做无限 ReAct。

- 结构化分析：指标工具为主，NL2SQL 只做可选实验。

- RAG：PostgreSQL FTS + pgvector + RRF，可插拔 Reranker。

- 安全：只读优先，正式产物保存需要审批，真实外部写入禁用。

- 模型：Ollama 本地 + OpenAI-compatible 云端，具体本地模型通过 benchmark 选择。

- 硬件目标：RTX 4060 8GB 可运行 Local Lite 和受限 Local Max。

- 项目亮点：真实数据、可评测检索、受控工具、恢复/审批、Trace/Eval。

# 附录 A：建议的 .env.example

APP_ENV=development
APP_SECRET_KEY=replace-me
DATABASE_URL=postgresql+psycopg://olistops:olistops@postgres:5432/olistops
WORKSPACE_ROOT=/app/workspace

MODEL_DEFAULT_PROFILE=local_lite
OLLAMA_BASE_URL=http://host.docker.internal:11434
OLLAMA_MODEL=qwen3:4b
CLOUD_API_BASE=
CLOUD_API_KEY=
CLOUD_MODEL_NAME=

EMBEDDING_PROVIDER=local
EMBEDDING_MODEL=
RERANKER_ENABLED=false

MAX_AGENT_STEPS=10
MAX_TOOL_CALLS=8
MAX_RUN_SECONDS=120
MAX_RESULT_ROWS=500
MAX_UPLOAD_MB=20
TRACE_CONTENT_MODE=redacted

# 附录 B：报告模板

# {报告标题}

## 1. 任务范围
- 时间范围：
- 过滤条件：
- 数据版本：

## 2. 核心结论
1.
2.
3.

## 3. 数据证据
| 指标 | 当前值 | 基线 | 样本量 |

## 4. 评论与文档证据
- [评论证据 R-001]
- [知识来源 K-003]

## 5. 可能原因
> 以下为基于证据的推断，不等同于因果证明。

## 6. 建议与优先级
| 建议 | 依据 | 影响 | 成本 | 优先级 |

## 7. 限制
- 数据时间范围
- 缺失字段
- 相关性与因果性

# 附录 C：参考资料

## BrainHub 项目资料

- [B1] 用户提供的《BrainHub AI 项目完整入门说明》，40 页 PDF。重点参考：第 1—8 页的平台和两套 Agent 架构；第 11—15 页的 Agent Engine 与 Knowledge Service；第 18—22 页的数据组件和业务链路；第 28—29 页的本地与 Docker 运行方式。

## 在线资料（访问日期：2026-07-24）

- [W1] Olist, Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist. https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce

- [W2] Kaggle data page, license CC BY-NC-SA 4.0. https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce/data

- [W3] LangGraph Overview: durable execution, streaming, human-in-the-loop, persistence. https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview

- [W4] LangGraph Persistence / PostgreSQL Checkpointer. https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence

- [W5] OpenAI Agents SDK Tracing. https://openai.github.io/openai-agents-python/tracing/

- [W6] OpenAI Agents SDK Human-in-the-loop. https://openai.github.io/openai-agents-python/human_in_the_loop/

- [W7] Model Context Protocol Introduction. https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro

- [W8] Langfuse Documentation and Self-hosting. https://langfuse.com/docs and https://langfuse.com/self-hosting

- [W9] Ragas Documentation. https://docs.ragas.io/en/stable/

- [W10] OpenTelemetry GenAI Observability and Semantic Conventions. https://opentelemetry.io/blog/2026/genai-observability/

- [W11] OWASP Top 10 for LLM Applications 2025. https://genai.owasp.org/llm-top-10/

- [W12] Olist dataset schema description, customer identifiers and tables. https://github.com/ayushic2899/Brazilian-E-Commerce-Public-Dataset-by-Olist

- [W13] Olist Central de Ajuda. https://ajuda.olist.com/

- [W14] Sobre Envios da Olist. https://ajuda.olist.com/sobre-o-servico/sobre-envios-da-olist

- [W15] Envios da Olist — Guia completo de integração e uso. https://ajuda.olist.com/pt_BR/integracoes-e-automacao/envios-da-olist-%E2%80%94-guia-completo-de-integracao-e-uso

- [W16] Guia de Embalagem para Envios Olist. https://ajuda.olist.com/pt_BR/cotacoes-e-regras-de-transporte/guia-de-embalagem-para-envios-olist

- [W17] pgvector documentation, HNSW and IVFFlat. https://github.com/pgvector/pgvector

- [W18] NVIDIA RTX 4060 specifications. https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/40-series/rtx-4060-4060ti/

- [W19] Ollama hardware support. https://docs.ollama.com/gpu

- [W20] Ollama on Windows. https://docs.ollama.com/windows

- [W21] Ollama Tool Calling. https://docs.ollama.com/capabilities/tool-calling

- [W22] Ollama Streaming Tool Calls. https://ollama.com/blog/streaming-tool

文档结束。 开发过程中可以更换具体模型和 UI 组件，但不要改变固定场景、数据边界、评测要求和审批安全原则。